# Definición Proyecto APT

Demis Diaz

Proyecto: Sistema de Gestión Integral - Deva Aesthetic House

## 1. Abstract

Abstract: This Applied Project (APT) consists of the development of a comprehensive web-based management system for Deva Aesthetic House, an aesthetic medicine clinic located in Linderos, Buin. The project aims to solve the current operational bottleneck caused by the total disconnection of their critical processes: clinical records, appointment scheduling, and commission calculations are managed manually through paper and Excel spreadsheets. The technological solution is a centralized software platform that features an immutable electronic medical record, an internal intelligent scheduling module that prevents double-booking across their physical rooms, and an automated financial engine to calculate professional commissions. By replacing manual tools with an integrated relational database, this project directly applies the core competencies of my Software Engineering studies, such as database modeling and project management.

Resumen: Este Proyecto Aplicado (APT) consiste en el desarrollo de un sistema de gestión web integral para Deva Aesthetic House, una clínica de medicina estética ubicada en Linderos, Buin. El proyecto busca resolver el cuello de botella operativo actual causado por la desconexión total de sus procesos críticos: las fichas clínicas, el agendamiento de citas y el cálculo de comisiones se gestionan manualmente mediante papel y planillas Excel. La solución tecnológica es una plataforma de software centralizada que cuenta con una ficha clínica electrónica inmutable, un módulo de agendamiento interno inteligente que previene el cruce de horarios en los boxes físicos, y un motor financiero automatizado para calcular las comisiones de los profesionales. Al sustituir las herramientas manuales por una base de datos relacional integrada, este proyecto aplica directamente las competencias centrales de mis estudios de Ingeniería de Software, tales como el modelado de bases de datos y la gestión de proyectos.

## 2. Descripción del Proyecto APT y Relevancia Laboral

El proyecto consiste en diseñar y programar un software de gestión web centralizado para la clínica Deva Aesthetic House. El sistema tiene como objetivo principal digitalizar la operación diaria de la clínica, sustituyendo los registros médicos en papel por fichas clínicas electrónicas (con capacidad de firma de consentimiento digital), y reemplazando las planillas Excel por un módulo integrado que conecte la agenda de los profesionales con un sistema de cálculo automático de comisiones por ventas.

Relevancia para el campo laboral: Este proyecto simula un escenario real de consultoría tecnológica, lo cual es altamente relevante para mi desempeño futuro como Ingeniero en Informática. Me exige realizar un levantamiento de requerimientos reales con un cliente (la directora de la clínica), lidiar con reglas de negocio específicas (ej. cálculos de honorarios), y aplicar metodologías de la industria para entregar un producto de software funcional que resuelva una necesidad administrativa tangible.

## 3. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

El desarrollo de este sistema me permite poner en práctica y evidenciar directamente las siguientes competencias de mi Plan de Estudio:

- Construir modelos de datos: Debo diseñar e implementar una base de datos relacional (MER) desde cero, estructurando las entidades (pacientes, profesionales, citas, tratamientos) de forma escalable para evitar redundancia y asegurar la integridad de la información clínica y financiera.

- Desarrollar una solución de software: Construiré la aplicación integrando componentes de frontend (interfaz de usuario) y backend (lógica de negocio y base de datos), sistematizando un producto que solucione el problema de desconexión actual de la clínica.

- Gestionar proyectos informáticos: Aplicaré técnicas de gestión de alcance y requerimientos, definiendo técnicamente qué funcionalidades se implementan dentro del plazo académico (ej. automatización de comisiones) y cuáles se descartan (ej. autoagendamiento o integración con SII) para asegurar el éxito del proyecto.

## 4. Relación con Intereses Profesionales

Este proyecto se alinea profundamente con mi interés en el desarrollo Full-Stack y la arquitectura de software orientada a la Transformación Digital. Me motiva construir herramientas que optimicen los procesos de pequeñas y medianas empresas. Trabajar en un software para el área de la salud estética es un desafío particular que capta mi interés, ya que me obliga a diseñar interfaces de usuario muy intuitivas (UI/UX) y, al mismo tiempo, implementar lógicas de negocio robustas en el backend para automatizar la gestión contable.

## 5. Argumento de Factibilidad

El proyecto es completamente factible de realizar dentro del marco de la asignatura Capstone por los siguientes motivos:

- Alcance Delimitado: Tras el análisis con el cliente, se acotó el proyecto descartando integraciones complejas (como facturación electrónica) y migraciones de datos antiguos. Esto ajusta la carga de desarrollo al tiempo disponible en el semestre.

- Recursos Tecnológicos: Utilizaré tecnologías Open Source (como React/Vue para el frontend, Node.js para el backend y PostgreSQL) que son gratuitas y que domino gracias a mi formación académica.

- Gestión de Dificultades: En caso de enfrentar retrasos en la programación, aplicaré los principios de priorización de Scrum, enfocándome en asegurar el funcionamiento del núcleo (Ficha clínica, Agenda y Comisiones) por sobre requerimientos secundarios.

## 6. Objetivos del Proyecto

- Objetivo General: Desarrollar un Sistema de Gestión Integral web para la clínica Deva Aesthetic House que centralice la administración de fichas clínicas, la agenda de profesionales y el cálculo de comisiones, eliminando la dependencia de registros manuales en un plazo de un semestre académico.

- Objetivo Específico 1: Diseñar y construir una base de datos relacional escalable que estructure la información de los pacientes, profesionales, citas y tratamientos sin duplicidad de datos.

- Objetivo Específico 2: Construir el módulo de Ficha Clínica Electrónica, permitiendo el registro inmutable del historial médico y la validación de consentimientos informados digitales.

- Objetivo Específico 3: Implementar un motor de cálculo en el backend que automatice las comisiones de los profesionales aplicando reglas de porcentaje predefinidas al momento de registrar una venta.

## 7. Propuesta Metodológica

El proyecto se desarrollará utilizando el marco de trabajo ágil Scrum, lo cual es pertinente para los requerimientos de la disciplina de ingeniería de software. Esta metodología me permitirá trabajar mediante entregas iterativas e incrementales (Sprints). A través de reuniones de levantamiento iniciales, los requerimientos se traducirán en un Product Backlog priorizado. Cada Sprint (de 2 a 3 semanas) incluirá fases de diseño técnico, programación y pruebas, culminando con una demostración del software funcional (Demo) al cliente, lo que garantiza la alineación continua con las necesidades de la clínica.

## 8. Plan de Trabajo

El plan de trabajo considera el tiempo académico y los recursos tecnológicos disponibles:

- Fase 1 (Semanas 1-4) - Análisis y Diseño: Levantamiento de requerimientos, definición del alcance, diseño de prototipos visuales de interfaz (Mockups) y construcción del Modelo Entidad-Relación (MER).

- Fase 2 (Semanas 5-8) - Core y Base de Datos (Sprint 1): Configuración del entorno, creación de la base de datos relacional y desarrollo de la API y el módulo de gestión de usuarios y pacientes.

- Fase 3 (Semanas 9-12) - Fichas y Agenda (Sprint 2): Programación de la Ficha Clínica Electrónica y del calendario interno que cruza la disponibilidad de profesionales y boxes físicos.

- Fase 4 (Semanas 13-15) - Módulo Financiero (Sprint 3): Implementación del algoritmo para el cálculo automático de comisiones y funciones de exportación de datos contables a Excel.

- Fase 5 (Semanas 16-18) - Pruebas y Cierre: Pruebas de integración, corrección de errores de código, despliegue del software en un servidor y presentación final.

Obstaculizadores y Facilitadores: El principal obstaculizador podría ser el tiempo limitado del cliente para validar avances, lo cual se mitiga realizando Demos breves y precisas (facilitador metodológico).

## 9. Propuesta de Evidencias

Para demostrar el logro progresivo de las actividades, presentaré las siguientes evidencias:

- Documento de Product Backlog: Evidenciará el levantamiento formal de requerimientos y la planificación ágil (Gestión de proyectos).

- Diagrama Entidad-Relación (MER) y Scripts SQL: Justificará el logro de la competencia de construcción de modelos de datos sólidos y escalables.

- Prototipos de Interfaz y Repositorio de Código: Demostrarán la aplicación de técnicas de desarrollo para construir la solución de software en sus capas de frontend y backend.

- Software Funcional Desplegado: Como evidencia final, el sistema operando validará la capacidad de integrar y poner en marcha una solución tecnológica completa.

## 10. Conclusions (Conclusiones Individuales)

The initial analysis and planning phase of this APT project has been fundamental to establishing a solid engineering foundation. By defining a clear scope with the client, I was able to filter out non-essential features, such as patient self-scheduling, focusing instead on solving the clinic's core administrative problems. I conclude that designing a strong relational database from scratch, rather than migrating corrupted old data, is the most professional approach for this specific scenario. Furthermore, the decision to implement the Scrum framework will allow me to manage the development process efficiently and adapt to any technical challenges that may arise during the coding sprints, ensuring the delivery of a highly functional software product.

## 11. Reflection (Reflexión)

Working on the definition of this project has challenged me to bridge the gap between theoretical software engineering and real-world business constraints. Initially, it is easy to assume technical requirements, but analyzing the actual workflow of the clinic revealed the vital importance of understanding user roles and financial rules, such as the specific commission percentages. This process has strengthened my skills in requirement elicitation and scope management. As I move forward into the development phase, my main challenge will be maintaining strict adherence to the proposed schedule while ensuring that the integration between the complex backend logic and the user interface remains seamless and intuitive for non-technical users.