Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| En los Sprints 1 y 2 (Scrum), cumplimos el Objetivo Específico 1 (Digitalizar ficha y consentimiento) y avanzamos en el OE2 (Gestionar agenda). Implementamos la base de datos en PostgreSQL, la API REST en Node.js y el Frontend. El Incremento 1 fue validado en vivo por la clienta, consolidando el proyecto en TRL 4 y pavimentando el camino al TRL 5. | Resumen de avance proyecto APT |
| --- | --- |
| Sin ajustes. Se mantienen los definidos en la Fase 1. | Objetivos |
| Sin ajustes. Mantenemos Scrum con Sprints de 2 semanas gestionados en Jira. | Metodología |
| Capturas del Repositorio GitHub: Evidencia el versionamiento de código estructurado y la Integración Continua (CI), lo que resguarda la calidad y mantenibilidad del software. Capturas de la estructura del proyecto y configuración del Backend: Evidencia la implementación de la API REST en Node.js y la instalación de los controladores para la base de datos relacional (PostgreSQL) usando la librería 'pg', demostrando la construcción técnica escalable. Reporte del Tablero de Jira (Sprint 1 y 2) y Actas de Review: Da cuenta de la correcta aplicación de la gestión de proyectos informáticos, evidenciando las historias terminadas. | Evidencias de avance |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. | 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos Desarrollar una solución de software Desarrollar una solución de software Gestionar proyectos informáticos | 1.Configuración de la Base de Datos PostgreSQL y tablas. 2.Desarrollo de interfaz SPA en React (Login, Ficha Clínica, Agenda). 3.Construcción de API REST en Node.js y lógica de validación de reservas. 4.Control de Sprints en Jira, Daily Scrum y Demos con la PO. | PostgreSQL React Node.js, Express. Jira, GitHub, WhatsApp. | 1.1 semana. 2.2 semanas. 3.2 semanas. 4.Continuo. | 1.Thomas Barrios. 2.Demis Diaz. 3.Thomas Barrios. 4.Equipo completo. | Curva de aprendizaje técnica superada con éxito. Rápida validación visual por parte de la clienta. Alta complejidad en la lógica para evitar cruces de agenda médicos. Complejidad a la hora de la comunicación con la clienta | 1.Completado. 2.Completado. 3.En curso. 4.En curso. | Recalibración de la velocidad tras el Sprint 1 |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: La principal dificultad ha sido la baja comunicación y demora en las respuestas por parte de nuestra clienta. Esto retrasó la validación de los requerimientos exactos de la ficha clínica. Sumado a esto, la configuración inicial de infraestructura (Docker y conexión API-Base de datos) tomó más horas de lo estimado, generando un leve retraso en el Sprint 1. Para solucionarlo, avanzamos con el desarrollo basándonos en supuestos técnicos hasta lograr la validación formal en la reunión de Sprint Review.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron ni postergaron requerimientos del Sprint Backlog. El único ajuste fue una recalibración técnica del esfuerzo: priorizamos estabilizar la lógica de validación en el Backend (motor de agenda y concurrencia) por sobre el refinamiento visual del Frontend. Esto garantiza cumplir el objetivo del sprint sin alterar el alcance original.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: El proyecto no presenta desviaciones en su cronograma. El 100% de las historias de usuario correspondientes a los Sprints 1 y 2 se encuentran activas ("En curso") o finalizadas ("Resuelto") en nuestro tablero de Jira. El desarrollo avanza exactamente según la planificación inicial, sin generar cuellos de botella para las próximas entregas.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.