Documento 1.1

Visión y Alcance del Proyecto

Sistema de Gestión Integral — Deva Aesthetic House (Buin)

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 05-10-2026 | Equipo del proyecto | Borrador inicial a partir del video de presentación de la cliente. |
| 1.0 | 07-10-2026 | Equipo del proyecto | Actualizado con la reunión 1 (transcripción), prototipo, backlog en Jira y decisiones de Fase 1. |

# 1. Contexto

Deva Aesthetic House es un centro de kinesiología dermatofuncional y medicina estética ubicado en Linderos, comuna de Buin, dirigido por Sandra Sánchez. Atiende aproximadamente 20 pacientes diarios con 4 profesionales (2 de ellos con turnos) y 3 boxes. El centro ha crecido en servicios y pacientes, pero su gestión sigue apoyada en herramientas manuales y desconectadas.

Este proyecto es el Proyecto APT (Capstone) del equipo y se desarrolla con metodología Scrum. La contraparte es la propia directora del centro, quien es la única persona que toma decisiones importantes (reunión 1).

# 2. Problema detectado

## 2.1 Situación actual (as-is)

| Proceso | Cómo se hace hoy | Consecuencia |
| --- | --- | --- |
| Ficha clínica | En papel; existe un borrador digital que la directora intenta armar desde hace un tiempo. | Información dispersa, difícil de consultar y de hacer firmar al paciente; mucho papel. |
| Agenda | Agenda propia (física/digital) no conectada a la ficha. Los pacientes no pueden autoagendarse; la web los deriva al WhatsApp. | Duplicidad de trabajo y riesgo de perder el control del N° de sesiones. |
| Recordatorios | Mensaje manual de WhatsApp o correo el día anterior. | Tiempo administrativo y posibles olvidos o inasistencias. |
| Ventas y comisiones | Excel que se llena a diario; comisiones calculadas a mano. Las boletas las emite automáticamente otro sistema de pago. | Cálculo lento y propenso a error; el contador pide el Excel una vez al mes. |
| Seguimiento / retorno | Se revisan las fichas manualmente para avisar mantenciones o promociones. | Pacientes que no vuelven por falta de seguimiento oportuno. |
| Stock de productos | Control informal: a veces los productos llegan y nadie los carga al inventario. | Inventario desordenado. |

## 2.2 A quién afecta

- Dirección: no tiene una visión consolidada de ventas, pacientes, tratamientos y comisiones.

- Profesionales: no tienen un registro propio de pacientes atendidos ni de su comisión (los que ganan por porcentaje).

- Pacientes: reciben un seguimiento menos oportuno y firman documentos en papel.

# 3. Visión del producto

Para la directora y el equipo de profesionales de Deva Aesthetic House que hoy gestionan fichas, agenda, ventas y comisiones en herramientas separadas, el Sistema de Gestión Integral es una aplicación web que centraliza ficha clínica electrónica, agenda con planes de sesiones, seguimiento de pacientes (CRM) y ventas con cálculo automático de comisiones. A diferencia de una agenda digital genérica, se adapta a los procesos reales del centro (sesiones por plan, comisiones por porcentaje, consentimientos digitales) y puede crecer junto con él.

# 4. Objetivos

## 4.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar, bajo Scrum y hasta diciembre de 2026, un sistema web integral que digitalice la ficha clínica, la agenda, el seguimiento de pacientes y la gestión de ventas y comisiones de Deva Aesthetic House, alcanzando un prototipo validado en un entorno relevante (TRL 6).

## 4.2 Objetivos específicos y criterios de éxito

| N° | Objetivo específico | Criterio de éxito (medible) |
| --- | --- | --- |
| OE1 | Digitalizar la ficha de ingreso y el consentimiento informado. | El 100% de los pacientes nuevos de la prueba piloto se registra sin papel; consentimiento firmado y descargable en PDF. |
| OE2 | Gestionar la agenda por profesional, box y plan de sesiones. | No existen dobles reservas; cada cita muestra “sesión N de M”. |
| OE3 | Automatizar recordatorios y alertas de mantención. | El 100% de las citas del día siguiente genera un recordatorio automático; lista de pacientes por contactar generada sin revisión manual. |
| OE4 | Registrar ventas/pagos y calcular comisiones automáticamente. | El cálculo del sistema coincide con el cálculo manual actual (prueba con datos reales de un mes). |
| OE5 | Entregar un panel de gestión y exportación para contabilidad. | Excel exportable en menos de 1 minuto con los campos de la planilla actual. |
| OE6 | Proteger los datos clínicos. | Roles aplicados, registro de accesos y respaldo diario con restauración probada. |

# 5. Alcance

## 5.1 Incluido (priorización MoSCoW)

| Prioridad | Funcionalidad | Historias Jira |
| --- | --- | --- |
| Must (imprescindible) | Inicio de sesión y roles; ficha de ingreso y edición; consentimiento digital; evolución de sesión; profesionales, turnos y boxes; agenda; reprogramación y estados de cita; plan de tratamiento con N° de sesiones; registro de ventas/pagos; catálogo de servicios con % de comisión; cálculo automático de comisiones. | HU-01 a HU-06, HU-08, HU-11, HU-12, HU-17 a HU-21 |
| Should (importante) | Recordatorios automáticos por WhatsApp y correo; historial del paciente; alertas de mantención; panel de gestión; vista del profesional; exportación a Excel; auditoría y respaldos. | HU-07, HU-09, HU-10, HU-14, HU-15, HU-16, HU-23 |
| Could (deseable) | Stock básico de productos; envío del enlace de encuesta de satisfacción. | HU-13, HU-22 |
| Won’t (esta versión) | Ver sección 5.2. | — |

## 5.2 Fuera de alcance

- Integración con el sistema de boletas y pagos actual: la clienta indicó que funciona bien y no desea volver a complicarlo. El sistema solo registra la venta y, opcionalmente, el N° de boleta ingresado a mano.

- Autoagendamiento de pacientes por la web: la clienta prefiere que el personal gestione las horas para no perder el control de las sesiones.

- Adjuntar imágenes a la ficha (por ahora se maneja en papel).

- Migración del Excel actual: el sistema parte desde cero con los pacientes nuevos.

- Facturación electrónica, pasarela de pago en línea y aplicación móvil nativa.

# 6. Interesados

| Interesado | Rol | Expectativa / influencia |
| --- | --- | --- |
| Sandra Sánchez | Directora de Deva · Product Owner | Única decisora; prioriza el backlog y valida cada demo. Prefiere contacto por WhatsApp (respaldo por correo). |
| Profesionales (4) | Usuarios | Ver su agenda y sus pacientes; los que ganan por porcentaje, su registro de atenciones. |
| Contador externo | Receptor de reportes | Recibir el Excel mensual con ventas y comisiones. |
| Pacientes | Beneficiarios indirectos | Recordatorios oportunos y menos trámites en papel. |
| Equipo Capstone | Equipo de desarrollo y Scrum Master | Entregar un sistema funcional y documentado. |
| Docente guía | Evaluador | Revisar metodología, TRL y arquitectura. |

# 7. Supuestos y restricciones

- Se esperan 1 a 2 usuarios concurrentes y ~20 pacientes diarios; no se requiere alta escala inicial.

- Plazo: hasta el 18 de diciembre de 2026 (sprints de 2 semanas, ver Documento de Metodología). Fechas finales sujetas al calendario académico.

- La clienta enviará la ficha en papel, su borrador digital, la plantilla de Excel en blanco y el enlace de su sitio web; estos insumos condicionan el diseño de la ficha y la decisión web vs. escritorio.

- Normativa: el centro solo exige consentimientos informados, pero se aplican las normas de protección de datos personales y de derechos del paciente (a validar con la clienta).

- Costos de WhatsApp Business API, hosting y correo aún no están definidos; se evaluarán alternativas gratuitas o de bajo costo durante el Sprint 1.

# 8. Riesgos principales

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso de la clienta en entregar insumos (ficha, plantilla, web). | Media | Alto | Solicitud formal por correo, diseño inicial con el borrador disponible y validación en demos. |
| Alcance excesivo para el semestre (carga del Sprint 2 y 3). | Alta | Alto | Priorización MoSCoW; recalibrar velocidad tras el Sprint 1; postergar Could. |
| Costo o aprobación de WhatsApp Business API. | Media | Medio | Recordatorios por correo primero; enlace wa.me asistido como alternativa. |
| Incumplimiento en el manejo de datos de salud. | Baja | Alto | Roles, auditoría, HTTPS, respaldos y consentimientos; revisión de normativa. |
| Baja adopción por el personal. | Media | Medio | Interfaz simple, demos frecuentes, manual y capacitación. |