Documento 1.2

Toma de Requisitos / Requerimientos

Sistema de Gestión Integral — Deva Aesthetic House

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 05-10-2026 | Equipo del proyecto | Borrador inicial a partir del video de presentación de la cliente. |
| 1.0 | 07-10-2026 | Equipo del proyecto | Actualizado con la reunión 1 (transcripción), prototipo, backlog en Jira y decisiones de Fase 1. |

# 1. Fuentes y técnica de levantamiento

| Fuente | Técnica | Fecha | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Video de presentación de Sandra Sánchez | Análisis de documento audiovisual | Inicios de octubre 2026 | Necesidad general, módulos deseados y objetivos. |
| Reunión 1 con la clienta (≈26 min) | Entrevista semiestructurada, con la transcripción como evidencia | Inicios de octubre 2026 | Prioridades, reglas de negocio, volúmenes, roles y decisiones. |
| Prototipo HTML/CSS/JS del equipo | Revisión del prototipo | Octubre 2026 | Pantallas de login, ficha, agenda y panel (datos simulados). |
| Insumos pendientes de la clienta | Análisis de documentos | Por recibir | Ficha en papel, borrador digital, plantilla Excel en blanco y link de la web. |

# 2. Resumen de hallazgos de la reunión 1

- Prioridad: la ficha clínica electrónica es el módulo más urgente.

- Agenda: la gestiona el personal; si el paciente se autoagenda a veces elige mal el servicio y se pierde el orden de sesiones.

- Recordatorios: hoy manuales por WhatsApp o correo el día anterior; desean automatizarlos.

- Ficha: solo datos (personales, antecedentes, enfermedades y medicamentos); sin imágenes por ahora; consentimiento digital deseado.

- Operación: 3 boxes, 4 profesionales (2 con turnos), ~20 pacientes diarios, 1–2 usuarios del sistema.

- Pagos y boletas: las emite automáticamente otro sistema; no desean integrarlo. Cualquier profesional recibe el pago; hay todos los medios de pago.

- Comisiones: porcentaje fijo sobre el valor del servicio (ej. 30 o 40% de $30.000); no todos los profesionales ganan por porcentaje; hoy se calcula manualmente en Excel.

- Reportes: el Excel se llena a diario; el contador lo pide una vez al mes; necesitan exportar.

- Productos: venden productos y el stock está desordenado.

- Datos: empezar desde cero, sin migrar el Excel. Avances mediante demo en vivo; contacto por WhatsApp y correo.

- Plataforma: prefieren integrarlo a su web si es posible; esperan una recomendación del equipo (web vs. escritorio).

# 3. Requerimientos funcionales

La prioridad usa MoSCoW (Must, Should, Could). Cada requerimiento se traza a una historia de usuario del backlog en Jira (proyecto SCRUM).

| ID | Módulo | Descripción | Prior. | Jira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Plataforma | Inicio de sesión con usuario y contraseña, cierre de sesión y selección de sucursal (Linderos, Buin). | Must | HU-17 |
| RF-02 | Plataforma | Dos perfiles: Dirección/Administración y Profesional, con permisos distintos; la directora crea y desactiva usuarios. | Must | HU-18 |
| RF-03 | Ficha clínica | Registrar ficha de ingreso: nombre, RUT validado, edad, celular, correo, motivo de consulta, antecedentes (hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, alergias/dermatitis, acné, rosácea u otros), medicamentos y enfermedades. | Must | HU-01 |
| RF-04 | Ficha clínica | Editar la ficha y buscar pacientes por RUT o nombre; no permitir RUT duplicados; registrar quién modificó. | Must | HU-03 |
| RF-05 | Ficha clínica | Firmar el consentimiento informado de forma digital (firma en pantalla), con versión del texto, fecha/hora y descarga en PDF. | Must | HU-02 |
| RF-06 | Ficha clínica | Registrar la evolución de cada sesión asociada a la cita, al profesional y al N° de sesión. | Must | HU-04 |
| RF-07 | Agenda | Administrar 3 boxes y 4 profesionales (2 con turnos) con su disponibilidad. | Must | HU-20 |
| RF-08 | Agenda | Agendar horas indicando paciente, servicio, profesional, box y horario, impidiendo dobles reservas. Solo el personal agenda. | Must | HU-05 |
| RF-09 | Agenda | Reprogramar citas conservando el N° de sesión y registrando el historial de cambios. | Must | HU-06 |
| RF-10 | Agenda | Gestionar el estado de la cita: agendada, confirmada, realizada, cancelada, reprogramada o inasistencia. | Must | HU-08 |
| RF-11 | Agenda | Definir el plan de tratamiento (N° de sesiones tras evaluación o por derivación médica) y mostrar “sesión N de M”; servicios de una sola sesión no generan plan. | Must | HU-19 |
| RF-12 | Agenda / CRM | Enviar recordatorios automáticos el día anterior por WhatsApp y correo, con registro de envío y opción de confirmar. | Should | HU-07 |
| RF-13 | CRM | Ver el historial del paciente: llegada, tratamientos, sesiones, compras y próxima cita. | Should | HU-09 |
| RF-14 | CRM | Generar alertas de mantención/retorno según el intervalo definido por servicio y permitir contactar al paciente. | Should | HU-10 |
| RF-15 | CRM | Enviar el enlace de la encuesta de satisfacción tras la sesión. | Could | HU-22 |
| RF-16 | Ventas | Registrar ventas de servicios y productos con medio de pago, vendedor y N° de boleta manual opcional; marcar sesiones como pagadas. | Must | HU-11 |
| RF-17 | Ventas | Administrar el catálogo de servicios (precio, sesiones, intervalo de mantención) y el % de comisión por profesional. | Must | HU-21 |
| RF-18 | Comisiones | Calcular automáticamente la comisión (valor del servicio × %) de los profesionales por porcentaje, por mes. | Must | HU-12 |
| RF-19 | Productos | Consultar y actualizar el stock con alerta de stock mínimo. | Could | HU-13 |
| RF-20 | Panel | Panel de gestión con citas, pacientes, ventas, comisiones y pacientes por contactar. | Should | HU-14 |
| RF-21 | Panel | Vista del profesional con su agenda, sus pacientes atendidos y su comisión estimada. | Should | HU-15 |
| RF-22 | Reportes | Exportar ventas y comisiones a Excel alineado con la planilla actual. | Should | HU-16 |
| RF-23 | Seguridad | Registro de auditoría de accesos a fichas y respaldo diario de la base de datos. | Should | HU-23 |

# 4. Requerimientos no funcionales

| ID | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Usabilidad | Interfaz simple para personal sin perfil técnico; agendar una cita en máximo 5 pasos. Mantener el diseño de marca Deva (paleta mauve, Playfair Display y Montserrat). |
| RNF-02 | Rendimiento | Pantallas principales en menos de 3 segundos con ~20 pacientes diarios y 1–2 usuarios concurrentes. |
| RNF-03 | Seguridad | Contraseñas con hash, sesiones con JWT con expiración, HTTPS obligatorio, control de acceso por rol y bloqueo tras intentos fallidos. |
| RNF-04 | Privacidad | Tratamiento de datos de salud conforme a la normativa chilena (Ley 19.628, Ley 20.584 y Ley 21.719 de protección de datos personales; vigencia a validar), con auditoría de accesos. |
| RNF-05 | Disponibilidad y respaldo | Disponible en horario de atención; respaldo diario automático de la base de datos con restauración probada. |
| RNF-06 | Compatibilidad | Aplicación web responsive para PC, tablet y celular; navegadores Chrome, Edge y Firefox actuales. |
| RNF-07 | Escalabilidad | Poder sumar profesionales, servicios y, a futuro, sucursales sin rediseñar la base de datos. |
| RNF-08 | Mantenibilidad | Código versionado en GitHub, integración continua, pruebas automáticas de la lógica crítica y documentación de la API. |
| RNF-09 | Interoperabilidad | Exportación a .xlsx y envío de mensajes por WhatsApp Business Cloud API y correo; sin integración con el sistema de boletas. |
| RNF-10 | Localización | Español de Chile, moneda CLP, RUT con dígito verificador y zona horaria America/Santiago. |

# 5. Reglas de negocio

| ID | Regla |
| --- | --- |
| RN-01 | Las horas las agenda solo el personal del centro; el paciente no se autoagenda. |
| RN-02 | Tras la evaluación (o derivación médica) se fija el N° de sesiones; los servicios de una sola sesión no requieren plan. |
| RN-03 | Comisión = valor del servicio × porcentaje del profesional. Solo aplica a profesionales con contrato por porcentaje. |
| RN-04 | Las boletas se emiten fuera del sistema; el sistema solo registra la venta y, opcionalmente, el N° de boleta. |
| RN-05 | Un profesional ve solo su agenda y sus pacientes; la Dirección ve todo. |
| RN-06 | Un consentimiento firmado no se modifica; solo se agrega uno nuevo. |
| RN-07 | Un box o profesional no puede tener dos citas en el mismo horario. |

# 6. Pendientes y supuestos por validar

| N° | Pendiente | Responsable | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Enviar la ficha en papel y el borrador digital. | Sandra Sánchez | Define campos de RF-03 y el diseño de RF-05. |
| P2 | Enviar la plantilla de Excel en blanco para ventas y comisiones. | Sandra Sánchez | Define el formato de RF-22 y los campos de RF-16. |
| P3 | Compartir el enlace del sitio web. | Sandra Sánchez | Decisión web integrada vs. aplicación independiente (ver Arquitectura). |
| P4 | Definir costo aceptable para WhatsApp Business API. | Equipo / Sandra | Alcance de RF-12. |
| P5 | Confirmar listado de servicios, precios, N° de sesiones y % por profesional. | Sandra Sánchez | Carga inicial de RF-17 y RF-18. |
| P6 | Confirmar textos de consentimientos informados por tratamiento. | Sandra Sánchez | RF-05. |
| P7 | Validar normativa de datos de salud con asesoría disponible en la institución. | Equipo | RNF-04. |