Documento 2.2

Nivel de Madurez Tecnológica (TRL)

Definición del TRL actual y objetivo del proyecto Deva Aesthetic House

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 05-10-2026 | Equipo del proyecto | Borrador inicial a partir del video de presentación de la cliente. |
| 1.0 | 07-10-2026 | Equipo del proyecto | Actualizado con la reunión 1 (transcripción), prototipo, backlog en Jira y decisiones de Fase 1. |

# 1. Decisión

| Indicador | Nivel | Resumen |
| --- | --- | --- |
| TRL actual | TRL 3 | Prueba de concepto experimental: existe un prototipo de interfaz con datos simulados y requisitos validados en la reunión 1, pero sin backend, base de datos ni integraciones reales. |
| TRL objetivo del proyecto | TRL 6 | Prototipo del sistema completo e integrado, demostrado en un entorno relevante (staging con datos realistas) y validado con la clienta en pruebas de aceptación. |
| TRL meta ampliada (condicionada) | TRL 7 | Piloto en el centro con pacientes nuevos reales, si se cumplen los requisitos de privacidad, respaldos y la autorización de la clienta. |

Las definiciones de la escala siguen la referencia estándar de la NASA y de la Comisión Europea (Horizon 2020), adaptadas a software.

# 2. Escala TRL aplicada a este proyecto

| TRL | Definición estándar | Qué significaría para Deva |
| --- | --- | --- |
| 1 | Principios básicos observados. | Se identifica el problema (procesos manuales y desconectados). |
| 2 | Concepto tecnológico formulado. | Se define el sistema integral y sus módulos (video de la clienta, visión y alcance). |
| 3 | Prueba de concepto experimental. | Prototipo de interfaz con datos simulados; requisitos validados con la clienta. ← Estamos aquí. |
| 4 | Validación de componentes en laboratorio. | Frontend, API y base de datos funcionan integrados en un entorno de desarrollo (ficha y login reales). |
| 5 | Validación de componentes en entorno relevante. | Agenda, recordatorios y comisiones funcionan juntos con datos representativos del centro. |
| 6 | Prototipo demostrado en entorno relevante. | Sistema completo en staging, probado con escenarios reales por la clienta. ← Objetivo. |
| 7 | Prototipo demostrado en entorno operativo. | Uso real en el centro con pacientes nuevos (piloto). ← Meta ampliada. |
| 8 | Sistema completo y calificado. | Sistema estable y aprobado, listo para operar de forma permanente. |
| 9 | Sistema probado en operación. | Funcionamiento sostenido durante meses de operación real. |

# 3. Justificación del nivel actual: TRL 3

| Evidencia disponible | Qué demuestra |
| --- | --- |
| Video de la clienta, reunión 1 y documentos de visión, alcance y requisitos. | El problema y el concepto están formulados y validados con la usuaria final (supera el TRL 2). |
| Prototipo HTML/CSS/JS con login, ficha de ingreso, agenda y panel. | Existe una prueba de concepto de las pantallas clave y de su flujo básico. |
| Agenda con datos simulados en el navegador, login simulado, métricas fijas. | La lógica es experimental: no hay persistencia ni reglas de negocio reales. |
| Backlog priorizado en Jira (23 historias) y arquitectura definida. | La ruta de desarrollo está planificada, pero aún no implementada. |

## Por qué no es TRL 4 todavía

- No existe backend ni base de datos: los componentes no se han integrado ni validado en conjunto.

- Los datos son simulados y las reglas críticas (plan de sesiones, comisiones, dobles reservas) no se han probado.

- No hay integración con servicios externos (WhatsApp, correo) ni pruebas automáticas.

## Por qué no es TRL 2

Ya hay desarrollo experimental ejecutable y una validación de requisitos con la clienta, por lo que el proyecto va más allá de un concepto formulado.

# 4. Justificación del nivel objetivo: TRL 6

- Es alcanzable en el semestre: con 5 sprints (hasta el 18 de diciembre de 2026) es realista integrar y demostrar el sistema completo en staging; un TRL 8 o 9 exige operación sostenida que excede el plazo.

- El entorno relevante es verificable: staging que replica el centro (3 boxes, 4 profesionales con turnos, catálogo de servicios, ~20 citas diarias), con datos realistas y la clienta ejecutando sus escenarios (ficha, agenda, cobro y comisión del mes).

- Es coherente con las competencias del Capstone: planificar y controlar el proyecto, modelar datos, construir e integrar la solución, probarla y desplegarla.

- Es proporcional al riesgo: el sistema maneja datos de salud; antes de usarlo con pacientes reales se exigen pruebas, respaldos, auditoría y consentimiento, lo que justifica detenerse en un prototipo demostrado.

## TRL 7 como meta ampliada

Si al finalizar el Sprint 4 hay pruebas aprobadas, respaldo restaurable, auditoría activa y la autorización de la directora, se hará un piloto acotado con pacientes nuevos (la clienta indicó que partirá desde cero), lo que alcanzaría el TRL 7. No se compromete como objetivo porque depende de decisiones y tiempos de la clienta.

# 5. Ruta de maduración por sprint

| Cierre de | TRL esperado | Hito verificable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 3 | Requisitos validados y prototipo de interfaz. | Documentos 1.1 a 1.5, prototipo. |
| Sprint 1 | 4 | Login, ficha clínica, consentimiento y base de datos integrados en desarrollo. | Demo, repositorio, CI en verde. |
| Sprint 2 | 4–5 | Agenda, plan de sesiones y recordatorios con datos representativos. | Demo, pruebas de agenda y notificaciones. |
| Sprint 3 | 5 | Ventas, roles y cálculo de comisiones comparado con el Excel real. | Informe de conciliación de comisiones. |
| Sprint 4 | 6 | Sistema completo en staging con panel, exportación y auditoría. | Demo integral, plan de pruebas ejecutado. |
| Sprint 5 | 6 (7 si hay piloto) | Pruebas de aceptación, despliegue y capacitación. | Acta de aceptación, manual, informe de piloto. |

# 6. Criterios de salida para declarar TRL 6

- Las historias Must y Should del backlog están implementadas o explícitamente postergadas con acuerdo de la clienta.

- La clienta ejecuta, con el equipo, escenarios reales: alta de paciente con consentimiento, agenda del día, registro de cobro y comisión mensual.

- El cálculo de comisiones coincide con el cálculo manual de un mes de referencia.

- Pruebas automáticas de la lógica crítica aprobadas y sin errores críticos abiertos.

- Respaldo y restauración de la base de datos probados; HTTPS, roles y auditoría activos.

- Documentación de arquitectura, manual de usuario y acta de aceptación entregados.

# 7. Riesgos para alcanzar el TRL objetivo

| Riesgo | Efecto en el TRL | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Insumos tardíos de la clienta (ficha, plantilla, textos). | Retrasa el TRL 4–5. | Diseñar con el borrador disponible y validar en demos. |
| Carga alta en sprints 1 y 2. | Posible retraso del TRL 5. | Recalibrar velocidad y postergar historias Could. |
| Costo o aprobación de WhatsApp Business. | Limita las integraciones del TRL 5. | Priorizar correo y enlace asistido. |
| Privacidad de datos de salud. | Bloquea el TRL 7. | Usar datos ficticios en pruebas y piloto solo con consentimiento. |