ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Project Charter — Sistema de Gestión Integral, Deva Aesthetic House

| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión Integral para Deva Aesthetic House |
| --- | --- |
| Cliente / Patrocinador (Sponsor) | Sandra Sánchez, Directora de Deva Aesthetic House |
| Empresa / Organización | Deva Aesthetic House — centro de kinesiología dermatofuncional y medicina estética, comuna de Buin |
| Metodología de gestión | Scrum |
| Fecha de elaboración del acta | 04 de septiembre de 2026 |
| Estado | Preliminar — pendiente de validación en la primera reunión formal con el cliente |

# 1. Descripción del proyecto

Deva Aesthetic House requiere el desarrollo de un sistema de gestión integral que permita centralizar el agendamiento de horas, la ficha clínica electrónica de pacientes, el seguimiento tipo CRM y la gestión de ventas y comisiones, reemplazando el uso actual de herramientas manuales y desconectadas (Excel, agenda física, papel).

# 2. Justificación del proyecto

El crecimiento del centro ha evidenciado que los procesos actuales, al no estar conectados entre sí, generan pérdida de tiempo, aumento en la probabilidad de errores y dificultad para obtener una visión completa del negocio, especialmente en la gestión de ventas y comisiones. El proyecto busca resolver esta problemática mediante una solución tecnológica funcional, escalable e implementable en el día a día del centro.

# 3. Objetivos del proyecto

- Integrar en un solo sistema el agendamiento, la ficha clínica, el CRM y la gestión de ventas/comisiones.

- Reducir el trabajo administrativo y disminuir los errores operativos.

- Mejorar el seguimiento y la fidelización de los pacientes.

- Facilitar la gestión del equipo de profesionales y colaboradores.

- Permitir un crecimiento ordenado y sostenible del centro apoyado en tecnología.

# 4. Alcance preliminar

Incluye los módulos de agendamiento, ficha electrónica, CRM, gestión de ventas con cálculo automático de comisiones, y un panel de gestión (dashboard). El detalle y los límites exactos del alcance se terminarán de definir en la primera reunión formal con el cliente y en la construcción del Product Backlog.

# 5. Interesados

| Interesado | Rol | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Sandra Sánchez | Directora de Deva Aesthetic House | Cliente / Sponsor |
| Profesionales y colaboradores del centro | Usuarios finales del sistema | Usuario clave |
| Pacientes de Deva | Beneficiarios del servicio | Beneficiario indirecto |
| Equipo Scrum | Product Owner, Scrum Master, equipo de desarrollo | Equipo del proyecto |

# 6. Equipo del proyecto

| Product Owner | Demis Díaz |
| --- | --- |
| Scrum Master | Nicolas Marín |
| Equipo de desarrollo | Thomas Barrios |
| Representante del cliente | Sandra Sánchez |

# 7. Riesgos preliminares

- Retraso en el inicio formal del levantamiento de requisitos por problemas internos de la empresa cliente.

- Falta de definición inicial de las políticas de comisión por tipo de contratación.

- Resistencia al cambio por parte del personal acostumbrado a procesos manuales (papel, Excel, agenda física).

- Posible subestimación del alcance si no se valida oportunamente con el cliente.

# 8. Restricciones y supuestos

- La información inicial proviene de un video de presentación; aún no existe reunión formal con el equipo Scrum.

- Se asume que el cliente podrá disponer de tiempo para las ceremonias Scrum (Sprint Planning, Revisión, Retrospectiva).

- Se debe validar presupuesto, plazos e infraestructura tecnológica disponible en el centro.