|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos logrado cumplir la mayoría de las actividades planificadas para los Sprints 1 y 2, alcanzando el desarrollo del frontend y la estructuración de la base de datos. Dificultades: La configuración inicial de los contenedores Docker y la conexión de la API REST con la base de datos consumió más horas de las estimadas, lo que generó un leve retraso en el Sprint 1

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Enfrentamos el retraso técnico aplicando un ajuste ágil en nuestro backlog. En la planificación del Sprint 2, decidimos postergar la historia de usuario HU-07 (Recordatorios automáticos por WhatsApp) para el Sprint 3. Esto nos permitió concentrar los esfuerzos en estabilizar la lógica central de la agenda (evitar dobles reservas) sin comprometer la calidad del código ni el cumplimiento de la meta del sprint

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma muy positiva. Destacó haber logrado una interfaz limpia, sin recargas de página, y que respeta fielmente la identidad visual de la clínica. Para mejorar, necesito ser más preciso al estimar los tiempos de tareas complejas

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos gustaría consultar sobre las mejores prácticas y alternativas gratuitas o de bajo costo para realizar el despliegue final a producción (TRL 7 opcional), específicamente respecto al hosting y API para aplicaciones Node.js y bases de datos PostgreSQL en la nube

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesario redistribuir las actividades. La división inicial de roles ha funcionado de manera excelente. Avanzamos rápido, evitamos conflictos de código en GitHub al tener áreas separadas y ambos estamos cumpliendo con los objetivos de cada Sprint. Cambiar responsabilidades ahora sólo cortaría nuestro buen ritmo de trabajo

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo es positivo, contamos con una excelente comunicación, asíncrona y alto compromiso con el proyecto. La división Front/Back ha funcionado bien. A mejorar: Necesitamos ser más rigurosos con las reuniones con nuestro product owner para tener un feedback real sobre el producto